Szczecin, dnia 25.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

MODERNIZACJA LABORATORIÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ: ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN 
przy al. Piastów 45 w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

MODERNIZACJA LABORATORIÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ: ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 
w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów.

Zakres prac projektowych:

- wykonanie projektu budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla wskazanych pomieszczeń wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, uzgodnieniami rzeczoznawców, opiniami, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie projektu wykonawczego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla wskazanych pomieszczeń;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i poszczególne pomieszczenia 
(w przypadku wentylacji mechanicznej należy skosztorysować każdy układ oddzielnie), WKI oraz przedmiarów robót z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia z Zamawiającym), odstępstw, ekspertyz, decyzji i innych opinii oraz złożenie ich 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę -
w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 95 dni od podpisania umowy,

- projektów wykonawczych wszystkich branż, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kosztorysów inwestorskich, WKI (zestawienia kosztorysów), przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie do 95 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 125 dni 
od podpisania umowy,

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

V.	Forma przekazania przedmiotu zamówienia

Dokumentację projektową i kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- projekty budowlane - 5 egz. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej w Urzędzie Miejskim) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD 
na pen-drivach,

- projekty wykonawcze - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz WKI (zestawienie kosztorysów) po 2 komplety 
w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH i programie Excel, 
z podziałem na poszczególne pomieszczenia;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Do protokołów zostanie załączone oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja projektowa i kosztorysowa jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

VI.	Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktur częściowych:

- 30% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu projektu budowlanego i przekazaniu Zamawiającemu oraz złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

- 40% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, WKI (zestawienia kosztorysów) oraz STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu;

- 20% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po otrzymaniu prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na  budowę;

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu przetargowym;

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne miesięcznie na podstawie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania, wizyt Projektanta na budowie.

Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag

VII.	Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VIII.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

IX.	Podpisanie umowy

- Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

X.	Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację projektowa i kosztorysową 
na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania ich odbioru końcowego bez uwag.

XI.	Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu umownego zakończenia prac,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu na roboty zaprojektowane utworem, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości: 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartość kar umownych nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia.

XII	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel-Palenica;  e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista w Dziale Technicznym	- Elżbieta Wyszyńska;           e-mail: ewyszynska@zut.edu.pl

XIII. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

MODERNIZACJA LABORATORIÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ: ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 
w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów.

zawierającą:

- formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 15.05.2018 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.