Znak Sprawy: ATT/231-137/1/15               		           Szczecin, dnia 28.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2016

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Campus nr 2 – Zadanie nr 2” polegającej na  przebudowie budynku powojskowego przy ul. Klemensa Janickiego nr 29 w Szczecinie wraz ze zmianą funkcji użytkowej i przystosowaniem na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2		Zakres obowiązków i wymagania wobec inżyniera kontraktu,

Załącznik nr 3	Wykaz usług polegających na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu przy wykonywaniu robót budowlanych,

Załącznik nr 4	Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 5	Wzór Umowy.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 08.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Campus nr 2 – Zadanie nr 2” polegającej na przebudowie budynku powojskowego przy ul. Klemensa Janickiego nr 29 w Szczecinie wraz ze zmianą funkcji użytkowej i przystosowaniem na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynowaniem, rozliczaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych. Roboty wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy ZUT w Szczecinie a Wykonawcą robót wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania: od dnia przejęcia placu budowy przez Wykonawcę wyłonionego
w postępowaniu przetargowym do dnia zakończenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień itp., oraz ich rozliczenia. Przewidywany termin zakończenia prac - 30 września 2016 r. tj.:

- roboty budowlane do 30.09.2016 r.,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31.10.2016 r.,

- rozliczenie zadania do 30.11.2016 r.

Podane powyżej terminy są terminami zakładanymi i przybliżonymi. W przypadku gdy termin zakończenia prac budowlanych ulegnie wydłużeniu bez winy Zamawiającego
o okres nie dłuższy niż trzy miesiące, czas pracy Inżyniera Kontraktu również ulega wydłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 02.2016 r.

V.	Warunki udziału w zamówieniu.

Zamawiający wymaga:

  - dyspozycyjności i pobytu w wyznaczonym miejscu minimum 2 razy w tygodniu każdego z inspektorów nadzoru, oraz dodatkowo pobytu na placu budowy na każde uzasadnione żądanie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie robót,

  - przestrzegania wymagań określonych w załączniku nr 2 do IWZ, tj. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu,

  - udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca złoży Zamawiającemu wykaz zawierający wyszczególnienie minimum 3 osób spełniających łącznie następujące wymagania w zakresie wykształcenia
i doświadczenia zawodowego:

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Każda z osób wskazana w wykazie musi posiadać minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe. Na okoliczność posiadania przez osoby wymaganego doświadczenia zawodowego Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

Wykaz należy złożyć według wzoru podanego na druku stanowiącym załącznik nr 4 do IWZ. Wykaz powinien zawierać wyszczególnienie minimum 3 osób, o których mowa
\w punkcie 3 lit. a, b, c, wraz  z informacjami na temat doświadczenia, daty i numeru otrzymanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
a także podstawie dysponowania przez Wykonawcę każdą z tych osób.

4.	udokumentowania wykonania dwóch usług (zakończonych) w okresie 3 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie ) spełniających następujące warunki:

- każda z dwóch usług stanowiła przedmiot odrębnie zawartej umowy,

- każda z dwóch usług polegała na pełnieniu funkcji reprezentanta inwestora,
w zakresie, o którym mowa w art. 25 ustawy Prawo Budowlane, budowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego,

- każda z dwóch usług została wykonana należycie,

- przynajmniej jedna z dwóch usług, których przedmiotem było nadzór i rozliczanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynku użyteczności publicznej (rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny) o kubaturze co najmniej 13 000,00m3,

- przynajmniej jedna z dwóch usług, których przedmiotem było nadzór i rozliczenie robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynku użyteczności publicznej (rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny) o wartości robót co najmniej 5 000 000 zł brutto PLN.

Wykaz należy złożyć według wzoru podanego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do IWZ. Każda wykazana usługa polegająca na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu przy wykonywaniu robót budowlanych powinna zostać potwierdzona odpowiednimi referencjami. Wykaz powinien zawierać wszystkie informacje pozwalające Zamawiającemu ustalić spełnianie wymogów określonych w pkt. 4 lit a, b, c, d, e.

VI.	Kryteria oceny.

Kryterium jakim będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: cena 100% - oferta
z najniższą ceną za wykonanie usługi.

VII.	Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

W przypadku gdy termin zakończenia prac budowlanych (przewidywany czas zakończenia prac 30.11.2016r.) ulegnie wydłużeniu bez winy Zamawiającego o okres nie dłuższy niż trzy miesiące, czas pracy Inżyniera Kontraktu również ulega wydłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

VIII.	Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna fakturami częściowymi wystawianymi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Wartość każdej faktury częściowej stanowić będzie 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym, a wynagrodzeniem wynikającym z zapłaconych faktur częściowych płatna fakturą końcową po zakończeniu robót i ich rozliczeniu. Płatność faktur 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

Podstawą do zapłaty faktury przejściowej jest dostarczenie raportu miesięcznego bez uwag, natomiast faktury końcowej – raport końcowy bez uwag oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

IX.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający posiada dokumentację do wglądu.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Anna Marel

email: anna.marel@zut.edu.pl

- Specjalista ds budowlanych – mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz

email: kspietrusewicz@zut.edu.pl

XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.
„Campus nr 2 – Zadanie nr 2”.

zawierającą:

- formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

- zakres obowiązków i wymagania wobec Inżyniera Kontraktu – parafowany załącznik nr 2 do IWZ,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum siedmioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz minimum siedmioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie
w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz minimum siedmioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – wypełniony załącznik nr 4 do IWZ,

- wykaz usług, których przedmiotem było nadzór i rozliczanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynku użyteczności publicznej – wypełniony załącznik nr 3 do IWZ w oparciu o wytyczne wskazana w ust. V pkt 4,

- wykazanie, że usługi polegające na pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu były wykonywane prawidłowo i powinny zostać potwierdzone odpowiednimi referencjami.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 416, w terminie do dnia 11.02.2016 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych
w pokoju 416 o godzinie 930.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.