****Znak sprawy: *ZUT/ATT/231-214/2021*

Szczecin, dnia 18.03.2021 r.

# Zapytanie ofertowe nr 17/2021 dla zamówienia do 130 000,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140   
w Szczecinie „Etap 2 - w projekcie Etap IB – pion P2 – informatorium + akwarium”

## Istotne warunki zamówienia

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2 Przedmiary robót w branżach: sanitarnej (klimatyzacja), konstrukcyjnej i elektrycznej (pdf., ath.)

Załącznik nr 3 Projekt budowalno-wykonawczy branży sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 5 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna.

## Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

## Tryb udzielenia zamówienia.

Udzielenie zmówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i **art. 701-705 KC**.

## Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

### Przedmiotem zamówienia jest:

**Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie „Etap 2 - w projekcie Etap IB – pion P2 – informatorium + akwarium”**

Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w **przedmiarach robót w branżach: sanitarnej (klimatyzacja), konstrukcyjnej i elektrycznej** (załącznik nr 2), oraz w **projektach budowalno-wykonawczych branży sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej** (załącznik nr 3).

## Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót: do **120 dni** od przekazania placu budowy.

## Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako **ryczałtowe.**

## Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna jednorazowo (po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem) po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Szczecinie.

## Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy,** **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **30 %** wynagrodzenia brutto.

## Rękojmia i gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały **60 miesięcy** od datyodbioru końcowego robót, **bez uwag**.

## Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego – waga kryterium **100%.**

## Podpisanie umowy

* 1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
  2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

1. mgr inż. Anna Marel-Palenica - Kierownik Działu Technicznego -

e-mail: [amarel@zut.edu.pl](mailto:amarel@zut.edu.pl)

1. Beata Bernardelli: e-mail: [bbernardelli@zut.edu.pl](mailto:bbernardelli@zut.edu.pl)

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

### Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie „Etap 2 - w projekcie Etap IB – pion P2 – informatorium + akwarium”

### zawierającą:

### formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

### kosztorysy ofertowe – sporządzone metodą szczegółową na podstawie załączonych przedmiarów robót w branżach: sanitarnej (klimatyzacja), konstrukcyjnej i elektrycznej (załącznik nr 2 do IWZ),

należy składać w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, **pokój 415**,

w terminie do dnia **01.04.2021 r. do godziny 1100** .

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.04.2021 r.** w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** w **pokoju** **415 o godzinie 1130** **.**

Oferta, otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

**Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:**

* 1. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.
  2. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.
  3. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonania.