Szczecin, dnia ………..2018 r.

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu    ..........................................

nr telefax      ..........................................

adres e-mail  ..........................................

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

70-310 Szczecin

al. Piastów 17

# formularz ofertowy

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie projektu budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie łączne w kwocie:

Cena z  podatkiem od towarów i usług (brutto) …………...…………………….……zł

słownie:………………………………………………………………………………...…zł

Na cenę oferty podaną w pkt 1 składają się:

a) dokumentacja projektowa i kosztorysowa 			............................. zł brutto

b) za nadzór autorski: 3 pobyty 	     x …………...….zł/pobyt =   …………………. zł brutto

- Oferujemy termin wykonania umowy:

- aktualizację inwentaryzacji, koncepcję wraz ze złożeniem jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego – w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

- projekt budowlany w branżach: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne (w miarę potrzeby) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, opinii i innych dokumentów oraz złożenie 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie w imieniu Zamawiającego wniosku 
o uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 90 dni od podpisania umowy,

- projekt wykonawczy w branżach: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne (w miarę potrzeby), kosztorysy Inwestorskie, WKI, zestawienie kosztorysów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w terminie do 155 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 155 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 185 dni od podpisania umowy,

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

- Przewiduje się do 3 pobytów Projektanta na budowie przez okres realizacji robót.

- Oświadczamy, że wykonamy pełen zakres rzeczowy robót określony przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż udzielimy Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową, licząc od dnia jej odbioru bez uwag.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako: ryczałtowe.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie kwalifikacje i możliwości potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przeniesiemy na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Oświadczamy, iż akceptujemy załącznik nr 3 do IWZ – Wzór Umowy.

Szczecin, dnia ...............................			            ......................................................

(podpis i pieczęć  firmy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że jako Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie projektu budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie.

spełniam warunki udziału w tym postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Szczecin, dnia...........................				                    .................................................

# (podpis i pieczęć firmy)