Znak Sprawy: ATT/231-908/18               		          	          Szczecin, dnia 20.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 63/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu: Skojarzony system gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystujący odnawialne źródła energii (montaż instalacji OZE)

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2		Zakres obowiązków i wymagania wobec Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Załącznik nr 3	Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 4	Wzór Umowy.

Załącznik nr 5	Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 6	Aneks nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Załącznik nr 7 		Klauzula informacyjna administratora danych

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) dla projektu: Skojarzony system gospodarki energetycznej wykorzystujący odnawialne źródła energii (montaż instalacji OZE) na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu przy al. Piastów 41 w Szczecinie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wyborem Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych, zarządzaniem, koordynowaniem, rozliczaniem, kontrolą 
i nadzorem nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych. Nadzór inwestorski dotyczył będzie realizacji umowy jako „zaprojektuj i wybuduj” zawartej pomiędzy ZUT w Szczecinie 
a Wykonawcą, wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres prac projektowych i robót budowlanych, zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 5 oraz Aneksie nr 1 do PFU, stanowiącym załącznik
nr 6 do IWZ.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania: od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych, uczestniczenie w naradach cyklicznych w trakcie projektowania, wnoszenie uwag do opracowań,  przejęcia placu budowy do dnia zakończenia prac przez Wykonawcę robót, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, przekazania inwestycji do eksploatacji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego itp., zgodnie z obowiązującym prawem, oraz rozliczenia zadania. Przewidywany termin zakończenia prac – 31.01.2019 r. w tym:

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej do 30.09.2018 r.,

Planowany termin rozliczenia  zadania do 31.03.2019 r.,

Podane powyżej terminy są terminami zakładanymi. W przypadku, gdy termin zakończenia prac budowlanych ulegnie wydłużeniu bez winy Zamawiającego o okres nie dłuższy niż trzy miesiące, czas pracy nadzoru inwestorskiego również ulega wydłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

V.	Warunki udziału w zamówieniu.

Zamawiający wymaga:

  - dyspozycyjności i pobytu w wyznaczonym miejscu minimum 2 razy w tygodniu każdego 
z inspektorów nadzoru, oraz dodatkowo pobytu na placu budowy na każde uzasadnione żądanie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych,

  - przestrzegania wymagań określonych w załączniku nr 2 do IWZ, tj. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca złoży Zamawiającemu wykaz zawierający wyszczególnienie minimum 3 osób spełniających łącznie następujące wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – inspektor wiodący,

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- posiadania uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Każda z osób wskazana w wykazie musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz musi wykazać fakt przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem. Na okoliczność posiadania przez osoby wymaganego doświadczenia zawodowego, Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

Wykaz należy złożyć według wzoru podanego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do IWZ. Wykaz powinien zawierać wyszczególnienie minimum 3 osób, o których mowa
w punkcie 3 lit. a, b, c, wraz  z informacjami na temat doświadczenia, daty i numeru otrzymanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a także podstawie dysponowania przez Wykonawcę każdą z tych osób.

VI.	Kryteria oceny.

Kryterium jakim będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: cena 100% - oferta
z najniższą ceną za wykonanie usługi.

VII.	Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

W przypadku gdy termin zakończenia robót budowlanych (przewidywany czas rozliczenia robót 03.2019 r.) ulegnie wydłużeniu, bez winy Zamawiającego, o okres nie dłuższy niż trzy miesiące, czas pracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego również ulega wydłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

VIII.	Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna fakturami częściowymi wystawianymi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Wartość każdej faktury częściowej stanowić będzie 8 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym, 
a wynagrodzeniem wynikającym z zapłaconych faktur częściowych płatna fakturą końcową po zakończeniu robót i ich rozliczeniu. Płatność faktur w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 
3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

Podstawą do zapłaty faktury końcowej jest dostarczenie raportu końcowego bez uwag oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

IX.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych.  INI będzie każdorazowo spisywał Protokoły ze spotkań i przekazywał e-mailem wszystkim zainteresowanym.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Anna Marel-Palenica

email: anna.marel@zut.edu.pl

- Specjalista ds budowlanych –  Beata Bernardelli

e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu: Skojarzony system gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystujący odnawialne źródła energii (montaż instalacji OZE).

zawierającą:

- formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

- zakres obowiązków i wymagania wobec Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – parafowany załącznik nr 2 do IWZ,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz minimum pięcioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność 
z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum pięcioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz minimum pięcioletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności - kserokopia uprawnień poświadczona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – wypełniony załącznik nr 3 do IWZ,

Oferty należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 08.08.2018 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48 w pokoju 415 
o godzinie 930.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.